Sistema de Gestão de Ausências

Especificação Funcional e Técnica — v2.0

Inclui: Docker · GitHub · CI/CD · DevOps

Data: 27/06/2026

Versão: 2.0 — Escopo inicial com DevOps

# 1. Visão Geral

Este documento descreve a especificação funcional e técnica do Sistema de Gestão de Ausências da Pellissari Fluidez Digital. O objetivo é substituir o controle manual em planilha por um sistema web centralizado, containerizado com Docker, versionado no GitHub e com pipeline CI/CD automatizado.

Escopo da versão 1: Férias, Day off, Cadastro de colaboradores/equipes, Calendário unificado e Painel gerencial

Fora do escopo v1: Escala de plantão/sobreaviso (prevista para v2)

Stack tecnológica: Python + Flask · MySQL · Docker + Docker Compose · GitHub + GitHub Actions

Ambiente de desenvolvimento: WSL 2 (Ubuntu) + VS Code + Docker Desktop

Autenticação: Login com usuário e senha; estrutura preparada para integração futura com Active Directory (AD)

# 2. Perfis de Acesso

O sistema possui quatro perfis de acesso com permissões distintas:

| Perfil | Quem é | Permissões principais |
| --- | --- | --- |
| Colaborador | Qualquer funcionário da Pellissari | Visualizar próprias férias e day off; solicitar férias e day off; ver calendário da equipe |
| Gestor | Responsável por uma ou mais equipes | Todas as permissões do colaborador; aprovar/reprovar solicitações (1ª instância); ver painel da equipe; receber alertas de conflito |
| RH | Equipe de Recursos Humanos | Todas as permissões do gestor; aprovar/reprovar como 2ª instância; cadastrar e editar colaboradores; acesso a todos os relatórios |
| Diretoria | Liderança da empresa | Somente visualização: relatórios, painel geral e calendário — sem aprovações |

# 3. Módulos do Sistema

## 3.1 Colaboradores e Equipes

Base cadastral do sistema. Toda lógica de férias, day off e calendário depende deste módulo.

### Dados do colaborador

- Nome completo

- E-mail corporativo (usado para login e notificações)

- Data de admissão

- Função / cargo

- Equipe e gestor responsável

- Perfil de acesso (colaborador / gestor / RH / diretoria)

- Status (ativo / inativo)

- Campo ad_login para futura integração com Active Directory

## 3.2 Férias

Controle completo do ciclo de férias dos colaboradores.

### Regras de negócio

- 30 dias de direito por período aquisitivo

- Divisão em 2 períodos de 15 dias, ou 1 período de 30 dias

- Colaborador deve iniciar férias até a data limite de saída

- Alertas de vencimento: 90, 60 e 30 dias antes do limite

- Conflito de equipe: alerta ao gestor, sem bloqueio

- Fluxo de aprovação: Gestor (1ª instância) → RH (2ª instância)

- Lembrete automático ao aprovador após 3 dias úteis sem resposta

### Status de solicitação

| Status | Descrição |
| --- | --- |
| Aguardando gestor | Pendente de aprovação do gestor |
| Aguardando RH | Aprovada pelo gestor, pendente do RH |
| Aprovada | Aprovada por ambas as instâncias |
| Reprovada | Reprovada com comentário obrigatório |
| Cancelada | Cancelada pelo colaborador |

## 3.3 Day Off

Controle dos dias de folga mensais.

### Regras de negócio

- 1 day off por mês após 1 ano de empresa (baseado na data de admissão)

- Expira no mês vigente — não acumula

- Colaborador com menos de 1 ano vê a opção mas fica bloqueado com mensagem

- Aprovação apenas pelo gestor (1 instância — não passa pelo RH)

- Alerta automático ao colaborador no dia 20 caso não tenha solicitado

## 3.4 Calendário Unificado

- Visualização mensal e semanal

- Filtro por equipe e tipo de ausência (férias / day off)

- Destaque visual para dias com mais de um ausente na mesma equipe

- Colaborador vê apenas sua equipe; gestor vê suas equipes; RH e diretoria veem todas

## 3.5 Painel Gerencial

- Status geral por equipe: concluído / programado / pendente / vencido

- Colaboradores com limite vencendo nos próximos 30, 60 e 90 dias

- Solicitações aguardando aprovação por instância

- Days off não solicitados no mês corrente

# 4. Modelo de Banco de Dados (MySQL)

### Tabela: colaboradores

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| nome | VARCHAR(150) | Nome completo |
| email | VARCHAR(150) UNIQUE | E-mail corporativo (login) |
| senha_hash | VARCHAR(255) | Senha criptografada (bcrypt) |
| data_admissao | DATE | Data de admissão |
| funcao | VARCHAR(100) | Cargo/função |
| equipe_id | INT FK | Referência à tabela equipes |
| gestor_id | INT FK NULL | Referência ao gestor |
| perfil | ENUM('colaborador','gestor','rh','diretoria') | Perfil de acesso |
| ad_login | VARCHAR(150) NULL | Login AD para futura integração |
| ativo | TINYINT(1) | 1 = ativo, 0 = inativo |
| criado_em | DATETIME | Data de cadastro |

### Tabela: equipes

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| nome | VARCHAR(100) | Nome da equipe |
| descricao | VARCHAR(255) NULL | Descrição opcional |

### Tabela: periodos_aquisitivos

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| colaborador_id | INT FK | Referência ao colaborador |
| data_inicio | DATE | Início do período aquisitivo |
| data_fim | DATE | Fim do período aquisitivo |
| dias_direito | INT | Total de dias de direito |
| data_limite_saida | DATE | Prazo máximo para iniciar férias |

### Tabela: ferias

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| colaborador_id | INT FK | Referência ao colaborador |
| periodo_aquisitivo_id | INT FK | Referência ao período aquisitivo |
| data_inicio | DATE | Data de início das férias |
| dias | INT | Quantidade de dias (15 ou 30) |
| data_retorno | DATE | Data de retorno (calculada) |
| status | ENUM('aguardando_gestor','aguardando_rh','aprovada','reprovada','cancelada') | Status atual |
| comentario_gestor | TEXT NULL | Comentário do gestor |
| comentario_rh | TEXT NULL | Comentário do RH |
| aprovado_gestor_em | DATETIME NULL | Data/hora decisão gestor |
| aprovado_rh_em | DATETIME NULL | Data/hora decisão RH |
| solicitado_em | DATETIME | Data/hora da solicitação |

### Tabela: dayoff

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| colaborador_id | INT FK | Referência ao colaborador |
| data_solicitada | DATE | Data desejada |
| mes_referencia | DATE | Mês/ano de competência |
| status | ENUM('aguardando_gestor','aprovado','reprovado','cancelado') | Status atual |
| comentario_gestor | TEXT NULL | Comentário do gestor |
| decidido_em | DATETIME NULL | Data/hora da decisão |
| solicitado_em | DATETIME | Data/hora da solicitação |

### Tabela: notificacoes

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INT PK AUTO_INCREMENT | Identificador único |
| colaborador_id | INT FK | Destinatário |
| tipo | VARCHAR(60) | Ex: ferias_aprovada, alerta_vencimento |
| mensagem | TEXT | Conteúdo |
| lida | TINYINT(1) | 0 = não lida, 1 = lida |
| enviado_email | TINYINT(1) | 0 = pendente, 1 = enviado |
| criado_em | DATETIME | Data/hora de criação |

# 5. Notificações e Alertas

| Evento | Quem recebe | Canal |
| --- | --- | --- |
| Nova solicitação de férias | Gestor responsável | E-mail + sistema |
| Férias aprovadas pelo gestor | RH | E-mail + sistema |
| Férias aprovadas pelo RH | Colaborador | E-mail + sistema |
| Férias reprovadas | Colaborador | E-mail + sistema |
| Solicitação sem resposta há 3 dias úteis | Aprovador pendente | E-mail |
| Conflito de equipe detectado | Gestor | Sistema (aviso inline) |
| Limite de saída em 90 / 60 / 30 dias | Colaborador + gestor | E-mail |
| Limite de saída vencido | Colaborador + gestor + RH | E-mail |
| Nova solicitação de day off | Gestor responsável | E-mail + sistema |
| Day off aprovado/reprovado | Colaborador | E-mail + sistema |
| Day off não solicitado (dia 20 do mês) | Colaborador | E-mail |

# 6. Infraestrutura DevOps

Esta seção define toda a arquitetura de containers, versionamento e pipeline CI/CD do projeto.

## 6.1 Docker e Docker Compose

O sistema roda inteiramente em containers Docker. Isso garante que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico ao de produção, sem problemas de "funciona na minha máquina".

### Containers definidos no docker-compose.yml

| Container | Imagem base | Função | Porta |
| --- | --- | --- | --- |
| app | python:3.11-slim | Aplicação Flask | 5000 |
| db | mysql:8.0 | Banco de dados MySQL | 3306 |
| nginx* | nginx:alpine | Proxy reverso (produção) | 80 / 443 |

* Container nginx apenas no ambiente de produção.

### Volumes persistentes

- mysql_data — persiste os dados do MySQL entre reinicializações do container

- app_logs — persiste os logs da aplicação Flask

### Variáveis de ambiente (.env)

Todas as configurações sensíveis ficam em um arquivo .env que nunca é versionado no GitHub (listado no .gitignore):

MYSQL_ROOT_PASSWORD=senha_root_aqui

MYSQL_DATABASE=pellissari_ausencias

MYSQL_USER=pellissari

MYSQL_PASSWORD=senha_db_aqui

FLASK_SECRET_KEY=chave_secreta_longa_aleatoria

FLASK_ENV=development   # ou production

MAIL_SERVER=smtp.pellissari.com.br

MAIL_PORT=587

MAIL_USERNAME=sistema@pellissari.com.br

MAIL_PASSWORD=senha_email_aqui

## 6.2 Estrutura de Arquivos do Projeto

pellissari-ausencias/

├── app/

│   ├── __init__.py

│   ├── models.py              # Modelos SQLAlchemy

│   ├── auth/                  # Login, logout, sessão

│   ├── ferias/                # Rotas e lógica de férias

│   ├── dayoff/                # Rotas e lógica de day off

│   ├── colaboradores/         # Cadastro de colaboradores

│   ├── calendario/            # Calendário unificado

│   ├── painel/                # Painel gerencial

│   ├── notificacoes/          # E-mails e alertas

│   └── templates/             # HTML (Jinja2) + static/

├── migrations/                # Scripts Alembic

├── scripts/                   # Importação da planilha legada

├── tests/                     # Testes automatizados

│   ├── test_ferias.py

│   ├── test_dayoff.py

│   └── test_auth.py

├── .github/

│   └── workflows/

│       ├── ci.yml             # Roda testes a cada push

│       └── deploy.yml         # Deploy automático na main

├── docker-compose.yml         # Desenvolvimento local

├── docker-compose.prod.yml    # Produção

├── Dockerfile

├── .env.example              # Modelo do .env (versionado)

├── .env                      # Valores reais (NÃO versionado)

├── .gitignore

├── config.py

├── requirements.txt

├── README.md

└── run.py

## 6.3 GitHub — Estratégia de Branches

| Branch | Finalidade | Regra |
| --- | --- | --- |
| main | Código em produção | Protegida — só aceita merge via Pull Request aprovado |
| develop | Integração de funcionalidades | Branch base para desenvolvimento |
| feature/nome | Desenvolvimento de uma feature | Criada a partir de develop; ex: feature/modulo-ferias |
| hotfix/nome | Correção urgente em produção | Criada a partir de main; merge em main e develop |

### Fluxo de trabalho

- 1. Cria branch feature/modulo-ferias a partir de develop

- 2. Desenvolve e commita com mensagens descritivas (ex: "feat: adicionar fluxo de aprovação de férias")

- 3. Abre Pull Request para develop

- 4. GitHub Actions roda os testes automaticamente

- 5. Se testes passarem, faz merge em develop

- 6. Quando pronto para produção, abre PR de develop para main

- 7. Merge em main dispara o deploy automático

## 6.4 GitHub Actions — Pipeline CI/CD

### CI — Integração Contínua (ci.yml)

Executa a cada push em qualquer branch e a cada Pull Request:

- Sobe containers Docker de teste

- Executa os testes automatizados (pytest)

- Verifica formatação do código (flake8)

- Resultado visível no GitHub — PR só pode ser mergeado se testes passarem

### CD — Deploy Contínuo (deploy.yml)

Executa apenas quando há merge na branch main:

- Faz build da imagem Docker da aplicação

- Publica imagem no GitHub Container Registry (ghcr.io)

- Conecta via SSH no servidor de produção

- Faz pull da nova imagem e reinicia os containers

- Zero downtime — container antigo só é derrubado após o novo estar saudável

### Secrets do GitHub

Variáveis sensíveis ficam em GitHub → Settings → Secrets and variables → Actions:

| Secret | Valor |
| --- | --- |
| SERVER_HOST | IP ou domínio do servidor de produção |
| SERVER_USER | Usuário SSH do servidor |
| SERVER_SSH_KEY | Chave SSH privada para acesso ao servidor |
| MYSQL_PASSWORD | Senha do banco em produção |
| FLASK_SECRET_KEY | Chave secreta da aplicação em produção |
| MAIL_PASSWORD | Senha do e-mail do sistema |

## 6.5 Ambientes

| Ambiente | Como rodar | Banco | Debug |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | docker compose up | MySQL local no container | Ativado |
| Production | docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d | MySQL no servidor | Desativado |

# 7. Stack Tecnológica Completa

| Camada | Tecnologia | Versão | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Python + Flask | 3.11 / 3.x | API e lógica de negócio |
| ORM | SQLAlchemy + Alembic | Latest | Modelos e migrações de banco |
| Autenticação | Flask-Login + bcrypt | Latest | Sessão e hash de senhas |
| E-mail | Flask-Mail | Latest | Notificações SMTP |
| Agendamento | APScheduler | Latest | Alertas automáticos |
| Banco de dados | MySQL | 8.0 | Persistência de dados |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JS | — | Interface sem frameworks pesados |
| Container | Docker + Compose | Latest | Isolamento e portabilidade |
| Proxy reverso | Nginx | Alpine | Produção — HTTPS e load balancing |
| Versionamento | Git + GitHub | — | Controle de código e colaboração |
| CI/CD | GitHub Actions | — | Testes e deploy automático |
| Dev local | WSL 2 + Ubuntu + VS Code | — | Ambiente de desenvolvimento |

# 8. Migração da Planilha Atual

A planilha "Férias PLSS.xlsx" (legado) serve como fonte de dados para a carga inicial. A migração é um processo único, executado antes do go-live.

### Processo

- 1. Exportar a planilha como CSV (uma aba por vez)

- 2. Executar script Python de importação: docker compose run app python scripts/importar_planilha.py

- 3. Validar dados no painel do RH antes de liberar acesso geral

- 4. Gerar senhas temporárias para todos os colaboradores (enviadas por e-mail)

### Regras de importação

- Colaboradores sem e-mail precisam ter o dado coletado antes da migração

- Férias já gozadas (dias = 0) importadas com status "aprovada" para preservar histórico

- Script idempotente — pode ser rodado mais de uma vez sem duplicar dados

# 9. Roadmap

| Versão | Escopo | Observação |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | Férias, Day off, Cadastro, Calendário, Painel, Login, Docker, GitHub Actions | Documento atual |
| v1.1 | Exportação PDF/Excel, melhorias de UX, cobertura de testes > 80% | Após validação da v1.0 |
| v2.0 | Escala de plantão com plantonista + padrinho sênior | Escopo definido em reunião futura |
| v3.0 | Integração com Active Directory (SSO), Kubernetes para orquestração | Depende de infraestrutura |

# 10. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Container | Ambiente isolado onde a aplicação roda — garante comportamento idêntico em qualquer máquina |
| Docker Compose | Ferramenta que orquestra múltiplos containers (Flask + MySQL) com um único comando |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — pipeline que testa e publica o código automaticamente |
| GitHub Actions | Serviço do GitHub que executa o pipeline CI/CD a cada push ou Pull Request |
| Branch | Ramificação do código no Git — permite desenvolver features sem afetar o código em produção |
| Pull Request | Solicitação de merge de uma branch para outra, com revisão de código |
| Secret | Variável sensível (senha, chave) armazenada de forma segura no GitHub — nunca no código |
| .env | Arquivo com variáveis de ambiente locais — nunca versionado no GitHub |
| Período aquisitivo | 12 meses trabalhados que geram direito a férias |
| Limite de saída | Data máxima para o colaborador iniciar as férias |
| Day off | Dia de folga mensal disponível após 1 ano de empresa |
| AD | Active Directory — sistema de autenticação corporativa da Microsoft |
| 1ª instância | Primeira aprovação, realizada pelo gestor direto da equipe |
| 2ª instância | Segunda aprovação, realizada pelo RH |